## Slide 1: Implementação Satélites Corporativos ESG Pilar III
Reunião de Kick-Off
1 Abril 2025

## Slide 2
Agenda
Efetuar a reunião de kick-off de projeto, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:
Objetivos
Participantes
Objetivos e âmbito
Alinhamento dos principais objetivos e âmbito do projeto
Próximos passos
Identificação das principais atividades a definir durante este kick-off e a realizar nos próximos dias
09:00 – 09:30
1 de Abril de 2025
Local
Microsoft Teams
Data
Hora Início - Fim
  Luís Godinho
  Diogo Escaleira
  Rita Caguerelho
  Henrique Correia
  Hélder Fernandes
  Susana Bernardo
Planeamento e organização
Apresentação dos principais pontos relativos à organização e planeamento para o projeto

## Slide 3
O âmbito prevê a implementação do processo de geração dos Satélites Corporativos ESG em Pilar III Agregados alimentados pelos modelos base de aprovisionamento da informação ESG – Modelo Verde e Modelo de Bens Imóveis, bem como informação complementar do Banco (ex: Modelo Único de Garantias, tabelas com informação de reporte FinRep).
A geração dos Satélites Corporativos deverá ser assegurada através de Scripts, por Satélite, que permitam assegurar os reportes futuros do Banco. Está previsto a geração dos Satélites agregados, realização de testes ao processo e conceitos, realização de um exercício paralelo com o reporte tático sob o rácio de dezembro de 2024, identificação e sistematização de casuísticas/ diferenças, geração do reporte de junho de 2025 e passagem de conhecimento de todo o processo To Be ao Banco e respetiva documentação.
Objetivos e Âmbito
O objetivo do presente projeto pauta-se pelo apoio da Neyond na conceção e implementação do processo de geração dos Satélites Corporativos (ESG em Pilar III & SREP/STE) para as operações “agregadas” que não fazem parte da Loan Tape – Pilar III, de acordo com os requisitos definidos corporativamente que cumpram com as normas regulamentares do reporte de Pilar III em ESG.
Objetivos
Âmbito
Objetivos e âmbito (1|2)

## Slide 4
Objetivos e Âmbito
Objetivos e âmbito (2|2)
Geração de Satélites Corporativos Agregados
Satélites Corporativos – Agregados
(Agregado IDCOMB)
MdD_79_CESG_CNAE_ESG
MdD_80_ENPC
MdD_83_MITI
MdD_84_GARB
MdD_93_GHGE_GHG
MdD_109_IESG
Satélites Corporativos - Granulares
(Contrato & IDCOMB)
SAT_79_GRA
SAT_80_GRA
SAT_83_GRA
SAT_84_GRA
SAT_93_GRA
SAT_109_GRA
Importação no Portal Corporativo
TABELAS OUTPUT
TABELAS PARAMETRIZAÇÃO & INPUTS
Processo auxiliar de geração de satélites
LOAN
TAPE
MODELO VERDE
BENS IMÓVEIS
(…)
MUG

## Slide 5
Planeamento e Organização
A duração estimada para o projeto sob o âmbito de Implementação Satélites Corporativos de ESG em Pilar III & SREP/STE de acordo com o seguinte plano:
Planeamento
Legenda:
Reunião de Kickoff
Reunião de PDS
Setup & Gestão de projeto
Abril
Maio
Junho
Hoje – 1/abril
25/julho
Julho
Preparação de Satélites Corporativos
Geração de Scripts & Satélites Corporativos
Satélites Granulares
Satélites Agregados
Validações, testes & re-testes
Realização de paralelo com o reporte de dezembro de 2024
Reporte de junho de 2025
Documentação & passagem de conhecimento

## Slide 6
Planeamento e Organização
Equipa de projeto
Luís Godinho
Diogo Escaleira
Comité operacional
Susana Bernardo
Equipa de projeto
Comité de acompanhamento
Equipa de projeto
Direção de projeto
Susana Bernardo
Susana Bernardo
Rita Caguerelho (SME)
Henrique Correia
Hélder Fernandes

## Slide 7
Planeamento e Organização
Modelo de governance
De seguida propomos um modelo de governance e respetiva framework de responsabilidades da gestão e equipa de projeto, onde pretendemos garantir que estão reunidas todas as condições para a tomada de decisão e prossecução dos milestones propostos no projeto.
Participação mandatória
Sem participação
Participação opcional e sempre que necessário
Legenda:
Ponto de situação do projeto
Revisão do plano de trabalho
Principais aspetos a acautelar
Tomada de decisões operacionais de projeto
Revisão de outputs intermédios/finais
Sponsor do projeto
Partner do projeto
Direção de projeto
Direção de projeto
Equipa de projeto
Status das atividades, Issues e Riscos
Reuniões presenciais/online
PDS
A definir
Principais objetivos a endereçar
Formato e suportes a utilizar
Equipas / Entidades / Stakeholders participantes

## Slide 8
#3
#1
#2
Próximos passos
No seguimento do plano previamente apresentado, enumeramos as próximas atividades de projeto a desenvolver até ao dia 11 de abril:
Atividades
ID
Owner
Agendamento das reuniões de ponto de situação do projeto.
Disponibilização de calendário da tabela de parametrização de IDCOMBS (AG001) e incorporação de imóveis adjudicados no Modelo de Bens Imóveis – a discutir.
Início de implementação do Sátélite 79.
.
.