## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
Ponto de Situação
12 de Janeiro de 2023

## Slide 2: Plano e status do projeto
01

## Slide 3: 1.1
1. Plano e status do projeto
Status
jan 23
Duração prevista
1. Análise e Especificação
 Em curso
3.Validações com BDR
Plano BDR (2/2)
fev 23
mar 23
2. Implementação IT
Milestone
Milestones
#1 Envio de ficheiros relativos ao fecho 31 de Dezembro para carga na BDR2
O plano apresentado têm como objetivo assegurar que a BDR, passe a receber informação do modelo consolidado de garantias.
Go Live
Em atraso
● Por iniciar
 Em curso
TBD
Live BDR
Abril 23
…
Milestone #1

## Slide 4: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
CDO
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo | Diferenças de MAVALIAA
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas (exceto bens com origem leasing). | 2 317 | -827 246 890
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos. | 62 6531 | -4 153 168 305
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas. | Por quantificar | 
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500. A mesma será revista após o rácio de Novembro. | n/a | 
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. | Por quantificar | 
6 | No caso das garantias financeiras, serão descartadas as garantias cuja data de vencimento seja inferior à data do rácio, mesmo tendo uma data de cativo válida (uma vez que a data de cativo pode ser referente à DO e não ao bem contratualizado incialmente com o cliente). Metodologia que será aplicada após quantificação de impactos. | Por quantificar | 
7 | Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas (exceto bens com origem leasing). | 302 | -73 561 152
8 | A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens. | 10 | -154 228 026
9 | O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem. | 93 | -286 114 515
10 | Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1). | 3 083 | 690 906
11 | São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT). | 8 | 367 626
Os temas abaixo identificados, representam alterações que foram realizadas no modelo face à situação que existe atualmente e cuja sua alteração têm impacto nos resultados:
1 A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)

## Slide 5: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/ Cliente 3 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 29 833 |  | 2 189 852 894 | 2 189 852 894 | 0
 | Em análise | 321 751 |  | 20 095 079 690 | 27 567 617 666 | -7 472 537 977
 | Total | 351 584 |  | 22 284 932 583 | 29 757 470 560 | -7 472 537 977
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em resolução - definição de requisitos em curso | 8 315 |  | 531 162 011 |  | 531 162 011
 | Em análise | 1 428 |  | 153 556 851 |  | 153 556 851
 | Total | 9 743 |  | 684 718 861 |  | 684 718 861
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 63 696 |  |  | 4 277 405 650 | -4 277 405 650
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 3 181 |  |  | 241 835 372 | -241 835 372
 | Em análise | 214 |  |  | 720 467 913 | -720 467 913
 | Total | 67 091 |  |  | 5 239 708 934 | -5 239 708 934
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
3. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.

## Slide 6: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 689 |  | 414 957 418 | 414 957 418 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 3 136 |  | 299 400 575 | 298 342 043 | 1 058 532
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 21 |  | 5 734 519 | 5 731 617 | 2 902
 | Em análise | 159 |  | 14 288 689 | 11 522 432 | 2 766 258
 | Total | 8 005 |  | 734 381 201 | 730 553 509 | 3 827 692
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 29 |  | 528 449 |  | 528 449
 | Total | 29 |  | 528 449 |  | 528 449
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 391 |  |  | 523 304 145 | -523 304 145
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 10 |  |  | 48 101 | -48 101
 | Em análise | 4 |  |  | 198 006 | -198 006
 | Total | 405 |  |  | 523 550 252 | -523 550 252
*Diferenças de metodologia refletidas:
Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1).
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas.
São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT)
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 7: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Imóveis1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 205 667 |  | 40 565 773 113 | 40 565 773 113 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 103 |  | 290 735 185 | 731 077 726 | -440 342 541
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 37 |  | 93 016 157 | 54 031 550 | 38 984 607
 | Em análise | 179 971 |  | 16 771 513 933 | 16 761 614 868 | 9 899 066
 | Total | 385 778 |  | 57 721 038 388 | 58 112 497 257 | -391 458 868
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 104 |  | 650 556 |  | 650 556
 | Total | 104 |  | 650 556 |  | 650 556
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 1 185 |  |  | 253 266 552 | -253 266 552
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 2 |  |  | 93 193 964 | -93 193 964
 | Em análise | 240 |  |  | 36 160 605 | -36 160 605
 | Total | 1 427 |  |  | 382 621 120 | -382 621 120
*Diferenças de metodologia refletidas:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas.
A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens.
O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem.
1. A análise exclui o universo de Leasing
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 8: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Leasing Imóveis
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 872 |  | 1 496 365 853 | 1 496 365 853 | 0
 | Em análise | 17 |  | 2 628 496 | 975 300 | 1 653 196
 | Total | 4 889 |  | 1 498 994 348 | 1 497 341 153 | 1 653 196
3) Exclusivo BIYR9500 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 325 |  |  | 68 169 352 | -68 169 352
 | Em análise | 160 |  |  | 14 615 421 | -14 615 421
 | Total | 485 |  |  | 82 784 774 | -82 784 774
Leasing Pessoais 1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 0 |  | 0 | 0 | 0
 | Em análise | 32 533 |  | 161 393 098 | 1 605 912 981 | -1 444 519 884
 | Total | 32 533 |  | 161 393 098 | 1 605 912 981 | -1 444 519 884
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 1 |  | 2 028 |  | 2 028
 | Total | 1 |  | 2 028 |  | 2 028
3) Exclusivo BIYR9500 | Em análise | 6 226 |  |  | 103 324 010 | -103 324 010
 | Total | 6 226 |  |  | 103 324 010 | -103 324 010
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 9: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Impactos Capital1
Análise com base na execução do dia 17 de novembro, referente à informação de garantias e contratos de setembro.
Universo definido com base na combinação entre o método de cálculo de capital, segmento e contrato BDR.
BDR1 resulta do processo atual do BIYR9500.
BDR2 resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.
.
 |  |  |  | RWA |  |  | EAD |  | 
Método | Universo2 | Casuistica | # Registos | BDR24 | BDR13 | Impactos | BDR2 | BDR1 | Impactos
IRB | Comum | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 235 797 | 4 002 146 696 | 2 362 944 594 | 1 639 202 102 | 16 895 036 943 | 16 895 036 943 | 0
 |  | Impactos não inerentes a garantias | 1 144 038 | 3 378 025 079 | 3 176 950 409 | 201 074 670 | 7 043 720 668 | 7 036 372 923 | 7 347 744
 |  | Impactos não significativos (threshold = 1) | 186 165 | 1 138 476 198 | 1 138 471 598 | 4 600 | 3 062 244 401 | 3 062 244 400 | 1
 |  | Em análise | 108 745 | 3 087 973 270 | 2 295 486 345 | 792 486 925 | 6 739 882 496 | 6 700 677 270 | 39 205 226
 | Exclusivo BDR1 | Em análise | 103 |  | 2 410 473 | -2 410 473 |  | 428 521 704 | -428 521 704
 | Exclusivo BDR2 | Em análise | 192 | 289 851 034 |  | 289 851 034 | 442 383 914 |  | 442 383 914
 | Total |  |  | 11 896 472 277 | 8 976 263 419 | 2 920 208 858 | 34 183 268 421 | 34 122 853 240 | 60 415 181
STD | Comum | Impactos não inerentes a garantias | 5 810 | 1 148 028 | 44 276 451 | -43 128 423 | 13 508 902 | 40 688 729 | -27 179 827
 |  | Impactos não significativos (threshold = 1) | 137 383 | 554 750 800 | 554 750 801 | -1 | 18 144 128 274 | 18 144 128 257 | 16
 |  | Em análise | 11 367 | 30 415 901 | 45 890 830 | -15 474 929 | 673 407 208 | 605 552 745 | 67 854 462
 | Exclusivo BDR1 | Diferenças de Reconciliação (Cont/Cargabal) + Exposições não contratuais | 123 |  | 9 968 040 | -9 968 040 |  | 320 745 104 | -320 745 104
 |  | Em análise | 59 102 |  | 1 103 370 931 | -1 103 370 931 |  | 3 367 772 451 | -3 367 772 451
 | Exclusivo BDR2 | Exposições não contratuais | 21 | 5 502 659 |  | 5 502 659 | 5 451 281 |  | 5 451 281
 |  | Em análise | 66 062 | 2 242 965 790 |  | 2 242 965 790 | 3 700 100 977 |  | 3 700 100 977
 | Total |  |  | 2 834 783 179 | 1 758 257 053 | 1 076 526 126 | 22 536 596 641 | 22 478 887 287 | 57 709 354
Impacto Global |  |  |  | 14 731 255 457 | 10 734 520 473 | 3 996 734 984 | 56 719 865 061 | 56 601 740 527 | 118 124 534

## Slide 10: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Imparidade
Total de contratos com diferenças de provisão: 3.4941;
Total de garantias duplicadas: 0;
Aumento na provisão apurada a 31 de Dezembro de 2022: +651k€
Outros temas identificados :
Operações de Leasing com temas de qualidade de informação nos campos de identificador de garantia e tipologia de garantia;
1 Valor considera todos os contratos com diferenças de provisão, cujo total das diferenças podem não estar todas relacionadas com o go live do modelo de garantias.

## Slide 11: 1.4
1. Plano e status do projeto
Módulo de Controlos Garantias – Dezembro 2022
1 O universo dos controlos tem como base o universo do novo Modelo único de Garantias, mesmo quando a informação relativa a determinado atributo não se encontra no Modelo.
8 (5%)
 | Dezembro | 
Resultado do Controlo | Num Controlos | % Controlos
VERMELHO | 3 | 4%
LARANJA | 2 | 3%
AMARELO | 3 | 4%
OK | 68 | 89%
SEM DADOS | 0 | 0%
TOTAL | 76 | 100%
Descrição | Data Início | Nº de Incidências | Plano de Remediação | Data Fim (previsão) | Responsável
l Garantias imobiliárias com código postal do imóvel com formato incorreto | Nov/22 | 1494 (0,52%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
l Garantias pessoais com percentagem de cobertura com formato incorreto (igual a 0) | Nov/22 | 5951 (1,47%) | Em análise por CDO e Operações Serviço de Crédito | TBD | CDO
l Títulos com código do depositário de títulos com valores fora do catálogo | Nov/22 | 1 (1,19%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 # DPs cativos sem saldo disponível ou que não cobre a o montante cativo de garantia | Nov/22 | 52 (2,01%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 Garantias cuja moeda é diferente de euro e que não foram contravaloradas | Nov/22 | 11 (3,42%) | Em análise por CDO e equipa do projeto | TBD | CDO
Chart: 
| Novembro (Mês Ini) | Dezembro
Vermelho | 5 | 3
Laranja | 1 | 2
Amarelo | 5 | 3
Ok | 61 | 68
Evolução Temporal

## Slide 12: Próximos Passos
02

## Slide 13
2. Próximos Passos
Análise e especificação das necessidades de envio de informação para a BDR;
Implementação de novos requisitos/melhorias identificadas no processo;
Calenderização do re-apontar a CRC e porfolios de securitização para o novo modelo de garantias;
Contínuo acompanhamento das diferenças entre o modelo único e o processo antigo;
Implementação de controlos de Qualidade de Dados.

## Slide 14: Anexos
03

## Slide 15: 3.1
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano (1/2)
O Go Live será realizado no inicio de Janeiro 2023 sobre o rácio de Dezembro de 2022, apenas para a área de Imparidade;
Apesar da alteração na BDR, isto não terá qualquer impacto quer nos seus processos ou de IT das áreas da Contabilidade e ALM que são consumidoras desta informação;
As equipas de Imparidade, Capital, Contabilidade e ALM terão que testar as suas partes, para assegurar o correto funcionamento e impactos das alterações realizadas;
A CRC não será alterada no ano de 2022.
Notas/Pressupostos

## Slide 16: 3.2
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano de Correções - pós rácio de Novembro
Tarefa
Criação de campos adicionais (dtproc_orig)
Criação da parametrização via front
Re-apontar a CRC para o novo modelo
Baixar a granularidade para bens ma BDR/IFRS9/Contabilidade e ALM
Ligar garantias CS com produtos Sigom
Correção de casuísticas de avaliações imóveis
Mapeamento de campos de informação não aprovisionada em Datalake
Rotinar processos de carga
Remediar lacunas ou incoerências de dados nas diversas aplicações origem