## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
Ponto de Situação
22 de Fevereiro de 2023

## Slide 2: Plano e status do projeto
01

## Slide 3: 1.1
1. Plano e status do projeto
Status
jan 23
Duração prevista
1. Análise e Especificação
 Em curso
3.Validações com BDR
Plano BDR (2/2)
fev 23
mar 23
2. Implementação IT
Milestone
Milestones
#1/2/3 Envio de ficheiros relativos ao fecho 31 de Dezembro para carga na BDR2
#4 Envio de ficheiros relativos ao fecho 31 de Janeiro 2023 para carga na BDR2
O plano apresentado têm como objetivo assegurar que a BDR, passe a receber informação do modelo consolidado de garantias.
Go Live
Em atraso
● Por iniciar
 Em curso
Live BDR
Abril 23
…
Milestone #1
Milestone #4
Milestone #3
Milestone #2

## Slide 4: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
CDO
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo | Diferenças de MAVALIAA
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas (exceto bens com origem leasing). | 2 317 | -827 246 890
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos. | 62 6531 | -4 153 168 305
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas. | Por quantificar | 
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500. A mesma será revista após o rácio de Novembro. | n/a | 
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. | Por quantificar | 
6 | No caso das garantias financeiras, serão descartadas as garantias cuja data de vencimento seja inferior à data do rácio, mesmo tendo uma data de cativo válida (uma vez que a data de cativo pode ser referente à DO e não ao bem contratualizado incialmente com o cliente). Metodologia que será aplicada após quantificação de impactos. | Por quantificar | 
7 | Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas (exceto bens com origem leasing). | 302 | -73 561 152
8 | A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens. | 10 | -154 228 026
9 | O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem. | 93 | -286 114 515
10 | Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1). | 3 083 | 690 906
11 | São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT). | 8 | 367 626
Os temas abaixo identificados, representam alterações que foram realizadas no modelo face à situação que existe atualmente e cuja sua alteração têm impacto nos resultados:
1 A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
Rever com MS

## Slide 5: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/ Cliente 3 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 29 833 |  | 2 189 852 894 | 2 189 852 894 | 0
 | Em análise | 321 751 |  | 20 095 079 690 | 27 567 617 666 | -7 472 537 977
 | Total | 351 584 |  | 22 284 932 583 | 29 757 470 560 | -7 472 537 977
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em resolução - definição de requisitos em curso | 8 315 |  | 531 162 011 |  | 531 162 011
 | Em análise | 1 428 |  | 153 556 851 |  | 153 556 851
 | Total | 9 743 |  | 684 718 861 |  | 684 718 861
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 63 696 |  |  | 4 277 405 650 | -4 277 405 650
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 3 181 |  |  | 241 835 372 | -241 835 372
 | Em análise | 214 |  |  | 720 467 913 | -720 467 913
 | Total | 67 091 |  |  | 5 239 708 934 | -5 239 708 934
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
3. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Atualizar

## Slide 6: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 689 |  | 414 957 418 | 414 957 418 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 3 136 |  | 299 400 575 | 298 342 043 | 1 058 532
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 21 |  | 5 734 519 | 5 731 617 | 2 902
 | Em análise | 159 |  | 14 288 689 | 11 522 432 | 2 766 258
 | Total | 8 005 |  | 734 381 201 | 730 553 509 | 3 827 692
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 29 |  | 528 449 |  | 528 449
 | Total | 29 |  | 528 449 |  | 528 449
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 391 |  |  | 523 304 145 | -523 304 145
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 10 |  |  | 48 101 | -48 101
 | Em análise | 4 |  |  | 198 006 | -198 006
 | Total | 405 |  |  | 523 550 252 | -523 550 252
*Diferenças de metodologia refletidas:
Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1).
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas.
São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT)
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
Atualizar

## Slide 7: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Imóveis1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 215 126 |  | 40 578 722 513 | 40 578 722 513 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 430 |  | 1 734 391 534 | 2 164 665 641 | -430 274 107
 | Em análise | 190 778 |  | 15 441 792 449 | 15 485 671 203 | -43 878 754
 | Total | 406 334 |  | 57 754 906 496 | 58 229 059 357 | -474 152 861
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 104 |  | 650 556 |  | 650 556
 | Total | 104 |  | 650 556 |  | 650 556
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 1 186 |  |  | 254 338 252 | -254 338 252
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 0 |  |  | 0 | 0
 | Em análise | 110 |  |  | 11 720 768 | -11 720 768
 | Total | 1 296 |  |  | 266 059 020 | -266 059 020
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens. ()
O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem.
A percentagem de avaliação atribuida ao BST no que respeita IFRRUs, terá como base o financiamento inicial do IFRRU e não o saldo em dívida atual.
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR9500:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas.
1. A análise exclui o universo de Leasing
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 8: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Leasing Imóveis
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 5 116 |  | 1 551 374 926 | 1 551 374 926 | 0
 | Em análise | 17 |  | 2 628 496 | 975 300 | 1 653 196
 | Total | 5 133 |  | 1 554 003 422 | 1 552 350 226 | 1 653 196
3) Exclusivo BIYR9500 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 241 |  |  | 27 775 701 | -27 775 701
 | Total | 241 |  |  | 27 775 701 | -27 775 701
Leasing Pessoais 1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 0 |  | 0 | 0 | 0
 | Em análise | 32 533 |  | 161 393 098 | 1 605 912 981 | -1 444 519 884
 | Total | 32 533 |  | 161 393 098 | 1 605 912 981 | -1 444 519 884
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 1 |  | 2 028 |  | 2 028
 | Total | 1 |  | 2 028 |  | 2 028
3) Exclusivo BIYR9500 | Em análise | 6 226 |  |  | 103 324 010 | -103 324 010
 | Total | 6 226 |  |  | 103 324 010 | -103 324 010
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
Atualizar

## Slide 9: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Capital (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Modelo VS JM_GARANT_CTO
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças
Financeira | 9 043,00 | 9 042,00 | -1,00 | 752 650 981,03 | 752 650 816,91 | -164
Imóvel | 377 707,00 | 377 707,00 | 0,00 | 59 960 655 257,64 | 59 960 655 257,64 | 0
Pessoais | 378 071,00 | 377 872,00 | -199,00 | 24 479 678 455,82 | 24 107 771 322,35 | -371 907 133
Total | 764 821,00 | 764 621,00 | -200,00 | 85 192 984 694,49 | 84 821 077 396,90 | -371 907 298
1. Tabela JM_GARANT_CTO carregada na BDR2 e resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.

## Slide 10: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Capital (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Impactos Capital
 |  | RWA |  | 
Casuística | # Registos | IRB | STD | Total
Diferenças de Metodologia | 477 | 9 247 573 | 6 647 | 9 254 219
Em análise | 43 708 | 46 691 409 | 103 817 908 | 150 509 316
Dos quais: Pessoais | 10 088 | 18 927 079 | 103 626 611 | 122 553 690
Impacto Global |  | 55 938 981 | 103 824 554 | 159 763 535
Outras Diferenças * |  | 251 197 783 | -1 815 984 | 249 381 800
* Foram identificadas diferenças não inerentes ao novo modelo de garantias, que se desagregam em:
Alteração da maturidade ao nível do motor (carteiras de Foundation IRB)
Cálculo do LTV diferente entre motores (utilização de montante de avaliação atual vs inicial)
Diferenças no motor NDD
 | RWA |  |  | EAD |  | 
Método | BDR24 | BDR13 | Diferenças | BDR2 | BDR1 | Diferenças
IRB | 9 387 813 312 | 9 694 950 076 | 307 136 764 | 32 286 779 303 | 32 195 009 517 | -91 769 786
STD | 1 704 824 158 | 1 806 832 729 | 102 008 571 | 21 423 368 106 | 21 015 833 210 | -407 534 897
Total | 11 092 637 470 | 11 501 782 805 | 409 145 335 | 53 710 147 409 | 53 210 842 727 | -499 304 682
1. Universo definido com base na combinação entre o método de cálculo de capital, segmento e contrato BDR.
2. BDR1 resulta do processo atual do BIYR9500.
3. BDR2 resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.

## Slide 11: 1.4
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Imparidade
Foi realizada uma simulação no dia 13 de Janeiro, com todas as correções realizadas até a data e foram obtidos os seguintes resultados:
Total de contratos com diferenças de provisão: 2.1591;
Total de garantias duplicadas: 0;
Aumento na provisão, da Análise Coletiva, apurada face ao rácio de Dezembro de 2022: +1.965 milhões€ (em valores consolidados com Análise Individual representa um aumento de +947k€)
1 Valor considera todos os contratos com diferenças de provisão, cujo total das diferenças podem não estar todas relacionadas com o go live do modelo de garantias.
Impactos Imparidade

## Slide 12: 1.5
1. Plano e status do projeto
Módulo de Controlos Garantias – Dezembro 2022
1 O universo dos controlos tem como base o universo do novo Modelo único de Garantias, mesmo quando a informação relativa a determinado atributo não se encontra no Modelo.
 | Dezembro | 
Resultado do Controlo 1 | Num Controlos | % Controlos
VERMELHO | 3 | 3%
LARANJA | 3 | 3%
AMARELO | 6 | 6%
OK | 86 | 88%
SEM DADOS | 0 | 0%
TOTAL | 98 | 100%
Chart: 
|  |  | Novembro (Mês Ini) | Dezembro | Janeiro
Vermelho | 0 | 0 | 5 | 3 | 3
Laranja | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Amarelo | 0 | 0 | 5 | 4 | 6
Ok | 0 | 0 | 61 | 69 | 86
Evolução Temporal
4 (6%)
3 (4%)
3 (3%)
2 (2%)
Descrição | Data Início | Nº de Incidências | Plano de Remediação | Data Fim (previsão) | Responsável
l Garantias imobiliárias com código postal do imóvel com formato incorreto | Nov/22 | 1494 (0,52%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
l Garantias pessoais com percentagem de cobertura com formato incorreto (igual a 0) | Nov/22 | 5951 (1,47%) | Em análise por CDO e Operações Serviço de Crédito | TBD | CDO
l Títulos com código do depositário de títulos com valores fora do catálogo | Nov/22 | 1 (1,19%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 DPs cativos sem saldo disponível ou que não cobre a o montante cativo de garantia | Nov/22 | 52 (2,01%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 Garantias cuja moeda é diferente de euro e que não foram contravaloradas | Nov/22 | 11 (3,42%) | Em análise por CDO e equipa do projeto | TBD | CDO
 CC, TT ou FU dados como garantia com saldo inferior ao montante cativo total | Jan/23 | 140 (2,04%) | Em análise por CDO | TBD | CDO

## Slide 13: Próximos Passos
02

## Slide 14
2. Próximos Passos (1|2)
ID | Temas | Área responsável | # Responsabilidade/ Processo | Diferenças de MAVALIAA
1 | Análise de impactos na ótica da área de Modelos | Modelos | n/a | 
2 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Imobiliárias | CDO | 190 888 | - 55 599 522
3 | Definição de metodologia para aprovisionamento das avaliações de Leasing Imobiliário que “regressaram” da aplicação de contencioso. | CDO / Leasing | 241 | -27 775 701
4 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Pessoais | CDO | [falta] | [falta]
5 | Análise e resolução de diferenças entre o Modelo Base de Garantias (GT018) e as tabelas de output (GT015) | CDO / IT | Por quantificar | 
6 | Análise e resolução de diferenças entre as tabelas de output do Modelo de Garantias (GT015) e BDR (JM_GARANT_CTO) | CDO / IT | 200 | -371 907 298
7 | Continuação da análise de impactos na ótica da área de Capital | CDO / Capital | [falta] | [falta]
Rever com MS
Atividades WIP com impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023

## Slide 15
2. Próximos Passos (2|2)
Outras atividades com impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023
Ingestas de tabelas de Factoring que foram recentemente adicionadas ao processo e ainda encontram-se a ser carregadas manualmente;
Automatização do processo de envio dos ficheiros produzidos para BDR;
Desativar o processo atual de geração dos ficheiros do lado da BDR de forma a receberem os novos ficheiros sem interferências;
Alteração do processo de envio das garantias Cargabal para a Contabilidade, para serem adaptados a incorporar os novos ficheiros.
Atividades sem impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023
Implementação de novos requisitos/melhorias identificadas no processo;
Calenderização do re-apontar a CRC e porfolios de securitização para o novo modelo de garantias;
Contínuo acompanhamento das diferenças entre o modelo único e o processo antigo;
Implementação de controlos de Qualidade de Dados.
Acrescentei a palavra “Outras”. Concordas MS?

## Slide 16: Anexos
03

## Slide 17: 3.1
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano (1/2)
O Go Live será realizado no inicio de Janeiro 2023 sobre o rácio de Dezembro de 2022, apenas para a área de Imparidade;
Apesar da alteração na BDR, isto não terá qualquer impacto quer nos seus processos ou de IT das áreas da Contabilidade e ALM que são consumidoras desta informação;
As equipas de Imparidade, Capital, Contabilidade e ALM terão que testar as suas partes, para assegurar o correto funcionamento e impactos das alterações realizadas;
A CRC não será alterada no ano de 2022.
Notas/Pressupostos

## Slide 18: 3.2
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano de Correções - pós rácio de Novembro
Tarefa
Criação de campos adicionais (dtproc_orig)
Criação da parametrização via front
Re-apontar a CRC para o novo modelo
Baixar a granularidade para bens ma BDR/IFRS9/Contabilidade e ALM
Ligar garantias CS com produtos Sigom
Correção de casuísticas de avaliações imóveis
Mapeamento de campos de informação não aprovisionada em Datalake
Remediar lacunas ou incoerências de dados nas diversas aplicações origem