## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
Ponto de Situação
22 de Fevereiro de 2023

## Slide 2: Plano e status do projeto
01

## Slide 3: 1.1
1. Plano e status do projeto
Status
jan 23
Duração prevista
1. Análise e Especificação
 Em curso
3.Validações com BDR
Plano BDR (2/2)
fev 23
mar 23
2. Implementação IT
Milestone
Milestones
#1/2/3 Envio de ficheiros relativos ao fecho 31 de Dezembro para carga na BDR2
#4 Envio de ficheiros relativos ao fecho 31 de Janeiro 2023 para carga na BDR2
O plano apresentado têm como objetivo assegurar que a BDR, passe a receber informação do modelo consolidado de garantias.
Go Live
Em atraso
● Por iniciar
 Em curso
Live BDR
Abril 23
…
Milestone #1
Milestone #4
Milestone #3
Milestone #2

## Slide 4: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
CDO
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo |  | Diferenças de MAVALIAA | 
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas (exceto bens com origem leasing). | 2 317 | (0) | -827 246 890 | (0)
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos. | 63 6101 | (957) | -4 416 223 401 | (-263 055 095)
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas. | 188 882 | (188 882) | 17 428 497 | (17 428 497)
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500, à exceção da percentagem de avaliação atribuida ao BST (será como base o financiamento inicial do IFRRU e não no saldo em dívida atual). A mesma será revista após o rácio de Fevereiro. | 237 | (237) | 25 941 693 | (25 941 693)
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. | 177 739 | (177 739) | -5 753 154 056 | (-5 753 154 056)
6 | No caso das garantias financeiras, serão descartadas as garantias cuja data de vencimento seja inferior à data do rácio, mesmo tendo uma data de cativo válida (uma vez que a data de cativo pode ser referente à DO e não ao bem contratualizado incialmente com o cliente). Metodologia que será aplicada após quantificação de impactos. | Por quantificar |  |  | 
7 | Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas (exceto bens com origem leasing). | 303 | (1) | -74 632 852 | (-1 071 700)
8 | A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens. | 13 | (3) | -169 529 027 | (-15 301 001)
alterações que foram realizadas no modelo face à situação existe atualmente no BIYR2500 com impacto nos resultados:
1 A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
ATUALIZADO

## Slide 5: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
CDO
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo |  | Diferenças de MAVALIAA | 
9 | O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem. | 93 | (0) | -286 686 773 | (-572 258)
10 | Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1). | 3 110 | (27) | 691 118 | (212)
11 | São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT). | 8 | (0) | 367 626 | (0)
12 | Apenas serão contempladas garantias manuais de PPC com caução carregada para o respetivo emitente/programa. Nos títulos as cauções são as mesmas. | 76 | (76) | -199 933 900 | (-199 933 900)
13 | O montante das garantias pessoais será o resultado após a multiplicação do valor da responsabilidade pela percentagem de cobertura do cliente (bem). | 63 508 | (63 508) | -1 005 187 095 | (-1 005 187 095)
alterações que foram realizadas no modelo face à situação existe atualmente no BIYR2500 com impacto nos resultados:
1 A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
NOVO
NOVO

## Slide 6: 3.3
3. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
CDO
 | BIYR2500 (1) |  | Novo Modelo de Garantias (2) |  | ∆ (2-1) | 
Tipo | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA
Factoring | 1 008 | 78 435 758 | 4 205 | 44 715 312 | 3 197 | -33 720 446
Pessoais (excl. Leasing e Factoring)* | 410 173 | 34 997 179 494 | 370 068 | 24 273 233 037 | -40 105 | -10 723 946 458
Financeiras | 8 196 | 1 254 103 761 | 8 095 | 735 152 008 | -101 | -518 951 753
Imóveis (excl. Leasing) | 373 867 | 58 495 118 376 | 406 438 | 57 755 557 052 | 32 571 | -739 561 325
Leasing Pessoais * | 38 759 | 1 709 236 992 | 33 420 | 161 728 449 | -5 339 | -1 547 508 542
Leasing Imóveis | 5 374 | 1 580 125 926 | 5 032 | 1 530 155 865 | -342 | -49 970 061
Total | 837 377 | 98 114 200 308 | 827 258 | 84 500 541 722 | -10 119 | -13 613 658 586
* A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
Comparação de universo e montantes de avaliações (dados de dezembro 2022):

## Slide 7: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/ Cliente 3 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 27 233 | -2 600 |  | 1 974 112 045 | 1 974 112 045 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 339 388 | 339 388 |  | 21 049 160 744 | 27 790 073 398 | -6 740 912 654
 | Em análise | 1 521 | -320 230 |  | 14 091 691 | 13 987 674 | 104 017
 | Total | 368 142 | 16 558 |  | 23 037 364 480 | 29 778 173 117 | -6 740 808 637
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Resolvido | 367 | 367 |  | 935 955 730 |  | 935 955 730
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 399 | 399 |  | 205 328 848 |  | 205 328 848
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 199 | -8 116 |  | 27 834 261 |  | 27 834 261
 | Em análise | 961 | -467 |  | 66 749 718 |  | 66 749 718
 | Total | 1 926 | -7 817 |  | 1 235 868 557 |  | 1 235 868 557
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 64 729 | 1 033 |  |  | 4 740 394 645 | -4 740 394 645
 | Resolvido | 50 | 50 |  |  | 131 675 240 | -131 675 240
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 189 | 189 |  |  | 134 160 977 | -134 160 977
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 2 710 | -471 |  |  | 186 349 466 | -186 349 466
 | Em análise | 79 | -135 |  |  | 26 426 050 | -26 426 050
 | Total | 67 757 | 666 |  |  | 5 219 006 377 | -5 219 006 377
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
3. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas:
Montante da garantia pessoal reflete o valor da reponsabilidade e não o do processo.
Montante da garantia resulta da multiplicação do valor da responsabilidade pela percentagem de cobertura do cliente.
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR2500:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados
Apenas serão contempladas garantias manuais com cauções carregadas pora o respetivo emitente/programa.

## Slide 8: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 723 | 34 |  | 414 975 605 | 414 975 605 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 3 165 | 29 |  | 299 668 568 | 298 609 824 | 1 058 744
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 18 | -3 |  | 5 678 265,49 | 5 675 363,27 | 2 902,22
 | Em análise | 160 | 1 |  | 14 301 120,90 | 11 535 490,26 | 2 765 630,64
 | Total | 8 066 | 61 |  | 734 623 559 | 730 796 282 | 3 827 277
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 29 | 0 |  | 528 449 |  | 528 449
 | Total | 29 | 0 |  | 528 449 |  | 528 449
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 391 | 0 |  |  | 523 304 145 | -523 304 145
 | Em análise | 2 | -2 |  |  | 3 333 | -3 333
 | Total | 393 | -2 |  |  | 523 307 479 | -523 307 479
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1).
São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT)
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR2500:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas.
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 9: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Garantias Imóveis1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 215 126 | 9 459 |  | 40 578 722 513 | 40 578 722 513 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 430 | 327 |  | 1 734 391 534 | 2 164 665 641 | -430 274 107
 | Em análise | 190 778 | 10 807 |  | 15 441 792 449 | 15 485 671 203 | -43 878 754
 | Total | 406 334 | 20 556 |  | 57 754 906 496 | 58 229 059 357 | -474 152 861
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 104 | 0 |  | 650 556 |  | 650 556
 | Total | 104 | 0 |  | 650 556 |  | 650 556
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 1 186 | 1 |  |  | 254 338 252 | -254 338 252
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 0 | -2 |  |  | 0 | 0
 | Em análise | 110 | -130 |  |  | 11 720 768 | -11 720 768
 | Total | 1 296 | -131 |  |  | 266 059 020 | -266 059 020
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens.
O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem.
A percentagem de avaliação atribuida ao BST no que respeita IFRRUs, terá como base o financiamento inicial do IFRRU e não o saldo em dívida atual.
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR9500:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas.
1. A análise exclui o universo de Leasing
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 10: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Leasing Imóveis
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 5 116 | 244 |  | 1 551 374 926 | 1 551 374 926 | 0
 | Em análise | 17 | 0 |  | 2 628 496 | 975 300 | 1 653 196
 | Total | 5 133 | 244 |  | 1 554 003 422 | 1 552 350 226 | 1 653 196
3) Exclusivo BIYR2500 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 241 | 241 |  |  | 27 775 701 | -27 775 701
 | Total | 241 | 241 |  |  | 27 775 701 | -27 775 701
Leasing Pessoais 1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 23 | 23 |  | 0 | 0 | 0
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 33 396 | 33 396 |  | 161 690 161 | 1 603 163 439 | -1 441 473 278
 | Total | 33 419 | 33 419 |  | 161 690 161 | 1 603 163 439 | -1 441 473 278
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 1 | 0 |  | 38 288 |  | 38 288
 | Total | 1 | 0 |  | 38 288 |  | 38 288
3) Exclusivo BIYR2500 | Em análise | 5 340 | -886 |  |  | 106 073 552 | -106 073 552
 | Total | 5 340 | -886 |  |  | 106 073 552 | -106 073 552
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 11: 1.2
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Factoring1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 | ∆ Follow-up |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 1 692 | 1 692 |  | 18 812 663 | 18 812 663 | 0
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 2 513 | 2 513 |  | 25 902 649 | 42 750 553 | -16 847 904
 | Total | 4 205 | 4 205 |  | 44 715 312 | 61 563 216 | -16 847 904
3) Exclusivo BIYR2500 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 655 | 655 |  |  | 16 872 542 | -16 872 542
 | Total | 655 | 655 |  |  | 16 872 542 | -16 872 542
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 12: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Capital (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Modelo VS JM_GARANT_CTO
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças
Financeira | 9 043,00 | 9 042,00 | -1,00 | 752 650 981,03 | 752 650 816,91 | -164
Imóvel | 377 707,00 | 377 707,00 | 0,00 | 59 960 655 257,64 | 59 960 655 257,64 | 0
Pessoais | 378 071,00 | 377 872,00 | -199,00 | 24 479 678 455,82 | 24 107 771 322,35 | -371 907 133
Total | 764 821,00 | 764 621,00 | -200,00 | 85 192 984 694,49 | 84 821 077 396,90 | -371 907 298
1. Tabela JM_GARANT_CTO carregada na BDR2 e resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.

## Slide 13: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Capital (relativo a 31 de Janeiro 2022)
Modelo VS JM_GARANT_CTO
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO1 | Diferenças
Financeira | 8 643,00 | 8 642,00 | -1 | 712 263 989,42 | 712 263 546,36 | -443
Imóvel | 375 304,00 | 375 304,00 | 0 | 59 029 483 062,33 | 59 029 483 062,33 | 0
Pessoais | 374 392,00 | 374 320,00 | -72 | 23 258 116 333,14 | 23 256 901 898,66 | -1 214 434
Total | 758 339,00 | 758 266,00 | -73 | 82 999 863 384,89 | 82 998 648 507,35 | -1 214 878
1. Tabela JM_GARANT_CTO carregada na BDR2 e resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.
new
Pessoais:
Após a última execução do Modelo, e já com a incorporação dos cgarants de leasing que não estavam a ser incluídos, ocorreu um erro de desdobramento por cgarant para casos em que existe apenas um zcliente por responsabilidade.
tipologia | origem | mavaliaa | cempresa | ckbalcao | cknumcta | zdeposit | cbalcao | cnumcta | zcaucao | cgarant | zcliente
PES | LEA | 10 763,72 | 90 | 0000 | 00000244180 | 000420000572694 | 0000 | 00000244180 | 8014793193 | 501 | 8014793193
PES | LEA | 10 763,72 | 90 | 0000 | 00000244180 | 000420000572694 | 0000 | 00000244180 | 8014793193 | 198 | 8014793193
Financeiras:
O tratamento da chaves da responsabilidade do modelo para a tabela output gt015 não está a ser refletido no código de produto/subproduto da responsabilidade, duplicando registos.
GT001 |  |  |  |  |  | GT015 |  |  |  |  | 
cempresp | ckbalres | ckctares | ckrefresp | ckprdresp | cksubpresp | cempresa | ckbalcao | cknumcta | zdeposit | ckprodut | cksubpro
31 | 0000 | 00826406001 | 008264060010000 | 020 | 000 | 31 | 0000 | 00826406001 | 000000000000000 | 020 | 000
31 | 0000 | 00826406001 | 000000000000000 | 020 | 170 | 31 | 0000 | 00826406001 | 000000000000000 | 020 | 170

## Slide 14: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados – Impactos Área de Capital (relativo a 31 de Dezembro 2022)
Impactos Capital
 |  | RWA |  | 
Casuística | # Registos | IRB | STD | Total
Diferenças de Metodologia | 477 | 9 247 573 | 6 647 | 9 254 219
Em análise | 43 708 | 46 691 409 | 103 817 908 | 150 509 316
Dos quais: Pessoais | 10 088 | 18 927 079 | 103 626 611 | 122 553 690
Impacto Global |  | 55 938 981 | 103 824 554 | 159 763 535
Outras Diferenças * |  | 251 197 783 | -1 815 984 | 249 381 800
* Foram identificadas diferenças não inerentes ao novo modelo de garantias, que se desagregam em:
Alteração da maturidade ao nível do motor (carteiras de Foundation IRB)
Cálculo do LTV diferente entre motores (utilização de montante de avaliação atual vs inicial)
Diferenças no motor NDD
 | RWA |  |  | EAD |  | 
Método | BDR24 | BDR13 | Diferenças | BDR2 | BDR1 | Diferenças
IRB | 9 387 813 312 | 9 694 950 076 | 307 136 764 | 32 286 779 303 | 32 195 009 517 | -91 769 786
STD | 1 704 824 158 | 1 806 832 729 | 102 008 571 | 21 423 368 106 | 21 015 833 210 | -407 534 897
Total | 11 092 637 470 | 11 501 782 805 | 409 145 335 | 53 710 147 409 | 53 210 842 727 | -499 304 682
1. Universo definido com base na combinação entre o método de cálculo de capital, segmento e contrato BDR.
2. BDR1 resulta do processo atual do BIYR9500.
3. BDR2 resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.

## Slide 15: 1.3
1. Plano e status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados
Imparidade
Foi realizada uma simulação no dia 13 de Janeiro, com todas as correções realizadas até a data e foram obtidos os seguintes resultados:
Total de contratos com diferenças de provisão: 2.1591;
Total de garantias duplicadas: 0;
Aumento na provisão, da Análise Coletiva, apurada face ao rácio de Dezembro de 2022: +1.965 milhões€ (em valores consolidados com Análise Individual representa um aumento de +947k€)
1 Valor considera todos os contratos com diferenças de provisão, cujo total das diferenças podem não estar todas relacionadas com o go live do modelo de garantias.

## Slide 16: 1.4
1. Plano e status do projeto
Módulo de Controlos Garantias – Dezembro 2022
1 O universo dos controlos tem como base o universo do novo Modelo único de Garantias, mesmo quando a informação relativa a determinado atributo não se encontra no Modelo.
 | Dezembro | 
Resultado do Controlo 1 | Num Controlos | % Controlos
VERMELHO | 3 | 3%
LARANJA | 3 | 3%
AMARELO | 6 | 6%
OK | 86 | 88%
SEM DADOS | 0 | 0%
TOTAL | 98 | 100%
Chart: 
|  |  | Novembro (Mês Ini) | Dezembro | Janeiro
Vermelho | 0 | 0 | 5 | 3 | 3
Laranja | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Amarelo | 0 | 0 | 5 | 4 | 6
Ok | 0 | 0 | 61 | 69 | 86
Evolução Temporal
4 (6%)
3 (4%)
3 (3%)
2 (2%)
Descrição | Data Início | Nº de Incidências | Plano de Remediação | Data Fim (previsão) | Responsável
l Garantias imobiliárias com código postal do imóvel com formato incorreto | Nov/22 | 1494 (0,52%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
l Garantias pessoais com percentagem de cobertura com formato incorreto (igual a 0) | Nov/22 | 5951 (1,47%) | Em análise por CDO e Operações Serviço de Crédito | TBD | CDO
l Títulos com código do depositário de títulos com valores fora do catálogo | Nov/22 | 1 (1,19%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 DPs cativos sem saldo disponível ou que não cobre a o montante cativo de garantia | Nov/22 | 52 (2,01%) | Em análise por CDO | TBD | CDO
 Garantias cuja moeda é diferente de euro e que não foram contravaloradas | Nov/22 | 11 (3,42%) | Em análise por CDO e equipa do projeto | TBD | CDO
 CC, TT ou FU dados como garantia com saldo inferior ao montante cativo total | Jan/23 | 140 (2,04%) | Em análise por CDO | TBD | CDO

## Slide 17: Próximos Passos
02

## Slide 18
2. Próximos Passos (1/3)
ID | Temas | Área responsável | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA
1 | Análise de impactos na ótica da área de Modelos | Modelos | n/a | 
2 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Imobiliárias | CDO | 190 888 | 55 599 522
3 | Definição de metodologia para aprovisionamento das avaliações de Leasing Imobiliário que “regressaram” da aplicação de contencioso. | CDO / Leasing | 241 | 27 775 701
4 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Pessoais, incluindo Leasing. | CDO | 6 3811 | 199 287 609
5 | Análise e resolução de diferenças entre o Modelo Base de Garantias (GT018) e as tabelas de output (GT015) | CDO / IT | Por quantificar | 
6 | Análise e resolução de diferenças entre as tabelas de output do Modelo de Garantias (GT015) e BDR (JM_GARANT_CTO) | CDO / IT | 200 | 371 907 298
7 | Continuação da análise de impactos na ótica da área de Capital | CDO / Capital | n/a | 
Atividades WIP com impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023
* A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)

## Slide 19
2. Próximos Passos (2/3)
Atividades com impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023
Ingestas de tabelas de Factoring que foram recentemente adicionadas ao processo e ainda encontram-se a ser carregadas manualmente;
Automatização do processo de envio dos ficheiros produzidos para BDR;
Desativar o processo atual de geração dos ficheiros do lado da BDR de forma a receberem os novos ficheiros sem interferências;
Alteração do processo de envio das garantias Cargabal para a Contabilidade, para serem adaptados a incorporar os novos ficheiros.
Tendo em consideração os temas que ainda faltam concluir e que têm impacto para o rácio de Fevereiro, não consideramos que
seja viável o go live da BDR acontecer no rácio de Fevereiro de 2023.
Propomos, que o go live aconteça no rácio de Abril de 2023.

## Slide 20
2. Próximos Passos (3/3)
Atividades sem impacto no Go Live para rácio de Fevereiro 2023
Implementação de novos requisitos/melhorias identificadas no processo;
Calenderização do re-apontar a CRC e porfolios de securitização para o novo modelo de garantias;
Contínuo acompanhamento das diferenças entre o modelo único e o processo antigo;
Implementação de controlos de Qualidade de Dados.

## Slide 21: Anexos
03

## Slide 22: 3.1
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano (1/2)
O Go Live será realizado no inicio de Janeiro 2023 sobre o rácio de Dezembro de 2022, apenas para a área de Imparidade;
Apesar da alteração na BDR, isto não terá qualquer impacto quer nos seus processos ou de IT das áreas da Contabilidade e ALM que são consumidoras desta informação;
As equipas de Imparidade, Capital, Contabilidade e ALM terão que testar as suas partes, para assegurar o correto funcionamento e impactos das alterações realizadas;
A CRC não será alterada no ano de 2022.
Notas/Pressupostos

## Slide 23: 3.2
3. Anexos - Plano e status do projeto
Plano de Correções - pós rácio de Novembro
Tarefa
Criação de campos adicionais (dtproc_orig)
Criação da parametrização via front
Re-apontar a CRC para o novo modelo
Baixar a granularidade para bens ma BDR/IFRS9/Contabilidade e ALM
Ligar garantias CS com produtos Sigom
Correção de casuísticas de avaliações imóveis
Mapeamento de campos de informação não aprovisionada em Datalake
Remediar lacunas ou incoerências de dados nas diversas aplicações origem