## Slide 1: Projeto Repositório Consolidado de Garantias
Para conhecimento
Confidencial
Ponto de Situação
15 de Maio de 2023

## Slide 2: Status do projeto
01

## Slide 3: 1.1
1. Status do projeto
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo | Diferenças de MAVALIAA
1 | Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas (exceto bens com origem leasing). | 2 506 | -886 937 308
2 | Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos. | 65 461 | -4 683 472 503
3 | O algoritmos de apuramento de saldos das responsabilidades, relevantes para a distribuição dos montantes das garantias, passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas. | 188 298 | 21 626 230
4 | A metodologia de aprovisionamento de montantes de avaliação para fomentos à construção e IFRRUs, manter-se-á como no BIYR9500, à exceção da percentagem de avaliação atribuida ao BST (será como base o financiamento inicial do IFRRU e não no saldo em dívida atual). A mesma será revista após o rácio de Abril. | 233 | 47 114 506
5 | O montante considerado em garantias pessoais deve ser o da responsabilidade e não o do processo. | 149 2372 | -6 376 406 165
6 | No caso das garantias financeiras, serão descartadas as garantias cuja data de vencimento seja inferior à data do rácio, mesmo tendo uma data de cativo válida (uma vez que a data de cativo pode ser referente à DO e não ao bem contratualizado incialmente com o cliente). Metodologia que será aplicada após quantificação de impactos. | Por quantificar | 
7 | Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas (exceto bens com origem leasing). | 329 | -90 881 145
8 | A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens. | 10 | -159 517 354
Alterações que foram realizadas no modelo face à situação que existe atualmente no BIYR2500 com impacto nos resultados (1/2):
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 16 de abril.
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Resumo de diferenças no Novo Modelo de Garantias

## Slide 4: 1.1
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Resumo de diferenças no Novo Modelo de Garantias
ID | Temas | # Responsabilidade/ Processo | Diferenças de MAVALIAA
9 | O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem e deve ser realizado com base no valor atual da responsabilidade e não pela percentagem de cobertura calculada no momento da contratação. | 279 | -189 418 866
10 | Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1). | 3 079 | 1 081 239
11 | São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT). | 3 | 118 763
12 | Apenas serão contempladas garantias manuais de PPC com caução carregada para o respetivo emitente/programa. Nos títulos as cauções são as mesmas. | 73 | -198 447 882
13 | O montante das garantias pessoais será o resultado após a multiplicação do valor da responsabilidade pela percentagem de cobertura do cliente (bem). | 149 2372 | -953 149 145
14 | Deve ser considerado o valor de avaliação mais recente, independentemente do seu montante (inclusão de avaliações com montante igual a zero). | 55 | -16 258 323
15 | Apenas serão contemplados empréstimos e processos formalizados. | 3 | -1 621 716
16 | Cauções de garantias manuais de PPC selecionadas de acordo com a nova parametrização (cauções mais recentes carregadas por emitente/programa). | 732 | 25 968 613
Alterações que foram realizadas no modelo face à situação que existe atualmente no BIYR2500 com impacto nos resultados (2/2):
NOVO
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 16 de abril.
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
NOVO

## Slide 5: 1.1
1. Status do projeto
 | BIYR2500 (1) |  | Novo Modelo de Garantias (2) |  | ∆ (2-1) | 
Tipo | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA
Factoring | 908 | 89 756 471 | 9 041 | 89 757 971 | 8 133 | 1 500
Pessoais (excl. Leasing e Factoring)2 | 401 166 | 35 128 682 521 | 365 599 | 22 755 708 277 | -35 567 | -12 372 974 245
Financeiras | 7 828 | 1 223 879 325 | 7 797 | 689 000 109 | -31 | -534 879 216
Imóveis (excl. Leasing) | 369 230 | 57 924 831 957 | 404 834 | 57 290 731 815 | 35 604 | -634 100 142
Leasing Pessoais 2 | 38 217 | 1 670 926 407 | 33 731 | 1 589 008 761 | -4 486 | -81 917 646
Leasing Imóveis | 5 224 | 1 527 943 327 | 5 005 | 1 503 824 682 | -219 | -24 118 645
Total | 822 573 | 97 566 020 010 | 826 007 | 83 918 031 616 | 3 434 | -13 647 988 394
Comparação de universo e montantes de avaliações:
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 16 de abril.
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Resumo de diferenças no Novo Modelo de Garantias

## Slide 6: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Garantias Pessoais1 2
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/ Cliente 3 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 26 962 |  | 1 978 657 023 | 1 978 657 023 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 337 535 |  | 20 501 400 928 | 27 809 330 008 | -7 307 929 080
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 18 |  | 1 037 387 | 877 638 | 159 749
 | Em análise | 9 |  | 15 662 211 | 15 657 244 | 4 967
 | Total | 364 524 |  | 22 496 757 549 | 29 804 521 913 | -7 307 764 364
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Diferenças de metodologia* | 33 |  | 159 334 780 |  | 159 334 780
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 197 |  | 26 759 366 |  | 26 759 366
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 261 |  | 51 894 748 |  | 51 894 748
 | Em análise | 584 |  | 20 961 833 |  | 20 961 833
 | Total | 1 075 |  | 258 950 728 |  | 258 950 728
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 62 346 |  |  | 5 085 273 875 | -5 085 273 875
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 2 465 |  |  | 182 294 039 | -182 294 039
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 503 |  |  | 48 504 637 | -48 504 637
 | Em análise | 33 |  |  | 8 088 057 | -8 088 057
 | Total | 65 347 |  |  | 5 324 160 608 | -5 324 160 608
1. A análise exclui o universo de Leasing e Factoring
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
3. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
Montante da garantia pessoal reflete o valor da reponsabilidade e não o do processo.
Montante da garantia resulta da multiplicação do valor da responsabilidade pela percentagem de cobertura do cliente.
O saldo das responsabilidades passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas.
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR2500:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos.
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados
Apenas serão contempladas garantias manuais com cauções carregadas pora o respetivo emitente/programa.
Cauções de garantias manuais de PPC selecionadas de acordo com a nova parametrização (cauções mais recentes carregadas por emitente/programa).
*Diferenças de metodologia refletidas | 2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias:
Cauções de garantias manuais de PPC selecionadas de acordo com a nova parametrização (cauções mais recentes carregadas por emitente/programa).

## Slide 7: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Garantias Financeiras
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 421 |  | 399 888 684 | 399 888 684 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 3 149 |  | 262 774 328 | 261 574 326 | 1 200 002
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 42 |  | 8 360 586,24 | 8 360 925,44 | -339,20
 | Em análise | 152 |  | 16 743 636,27 | 14 338 634,24 | 2 405 002,03
 | Total | 7 764 |  | 687 767 235 | 684 162 570 | 3 604 665
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 33 |  | 1 232 875 |  | 1 232 875
 | Total | 33 |  | 1 232 875 |  | 1 232 875
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 394 |  |  | 539 713 422 | -539 713 422
 | Em análise | 2 |  |  | 3 333 | -3 333
 | Total | 396 |  |  | 539 716 755 | -539 716 755
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
Saldos de bens financeiros utilizados no modelo apresentam lag de um dia face ao BIYR (BIYR utiliza saldos de D+1).
São consideradas todas as garantias financeiras válidas dentro da mesma caução, independentemente da sua tipologia (exemplo, DO e TT)
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR2500:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados e com datas de vencimento válidas.
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 8: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Garantias Imóveis1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA - BIYR9500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 249 864 |  | 43 265 584 690 | 43 265 584 690 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 132 607 |  | 12 912 284 035 | 13 227 714 323 | -315 430 288
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 22 232 |  | 1 099 716 635 | 1 099 697 582 | 19 053
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 8 |  | 11 559 126 | 11 567 373 | -8 247
 | Em análise | 15 |  | 1 013 108 | 1 294 777 | -281 669
 | Total | 404 726 |  | 57 290 157 594 | 57 605 858 745 | -315 701 151
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 108 |  | 574 221 |  | 574 221
 | Total | 108 |  | 574 221 |  | 574 221
3) Exclusivo BIYR9500 | Diferenças de metodologia* | 1 262 |  |  | 318 973 212 | -318 973 212
 | Total | 1 262 |  |  | 318 973 212 | -318 973 212
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
A metodologia de aprovisionamento de montantes/datas de avaliação aplicada a Fomentos à Construção deve ser igual para todas as origens.
O rateio dos bens pelos processos/responsabilidades deve ser feito independentemente da origem e deve ser realizado com base no valor atual da responsabilidade e não pela percentagem de cobertura calculada no momento da contratação.
A percentagem de avaliação atribuida ao BST no que respeita IFRRUs, terá como base o financiamento inicial do IFRRU e não o saldo em dívida atual.
Deve ser considerado o valor de avaliação mais recente, independentemente do seu montante (inclusão de avaliações com montante igual a zero).
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR9500:
Apenas serão contempladas responsabilidades/processos com bens associados.
Apenas serão contemplados bens com datas de avaliação válidas.
Apenas serão contemplados empréstimos e processos formalizados.
1. A análise exclui o universo de Leasing
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 9: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Leasing Imóveis
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo 1 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 4 991 |  | 1 502 274 186 | 1 502 274 186 | 0
 | Em análise | 14 |  | 1 550 496 | 70 000 | 1 480 496
 | Total | 5 005 |  | 1 503 824 682 | 1 502 344 186 | 1 480 496
3) Exclusivo BIYR2500 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 194 |  |  | 23 403 006 | -23 403 006
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 25 |  |  | 2 196 135 | -2 196 135
 | Total | 219 |  |  | 25 599 141 | -25 599 141
1. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)

## Slide 10: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Leasing Pessoais 1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 2 413 |  | 22 657 023 | 22 657 023 | 0
 | Diferenças de metodologia* | 30 142 |  | 1 442 913 682 | 1 439 712 189 | 3 201 493
 | Em resolução - requisitos definidos e planificados | 1 175 |  | 123 437 780 | 113 344 027 | 10 093 753
 | Total | 33 730 |  | 1 589 008 485 | 1 575 713 239 | 13 295 246
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 1 |  | 276 |  | 276
 | Total | 1 |  | 276 |  | 276
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 4 455 |  |  | 95 212 268 | -95 212 268
 | Em resolução - definição de requisitos em curso | 32 |  |  | 900 | -900
 | Total | 4 487 |  |  | 95 213 168 | -95 213 168
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas | 1) Universo Comum:
O saldo das responsabilidades passará a contemplar contas contabilisticas de juros e despesas vencidas.
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR9500:
Todos os titulares, utilizados atualmente como garantias pessoais, serão excluídos

## Slide 11: 1.2
1. Status do projeto
Quadro Resumo de Controlos e Resultados (relativo a 28 de Fevereiro 2023) | Detalhe por tipologia de garantia
Factoring1
Universos | Casuística | # Responsabilidade/ Processo/Cliente 2 |  | MAVALIAA - Novo Modelo de garantias | MAVALIAA – BIYR2500 | Diferenças
1) Universo Comum | Sem diferenças de mavaliaa | 9 039 |  | 89 756 471 | 89 756 471 | 0
 | Total | 9 039 |  | 89 756 471 | 89 756 471 | 0
2) Exclusivo Novo Modelo de Garantias | Em análise | 2 |  | 1 500 |  | 1 500
 | Total | 2 |  | 1 500 |  | 1 500
3) Exclusivo BIYR2500 | Diferenças de metodologia* | 318 |  |  | 0 | 0
 | Total | 318 |  |  | 0 | 0
1. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. A granularidade apresentada é a do Novo Modelo de Garantias (granularidade de IC’s)
*Diferenças de metodologia refletidas | 3) Exclusivo BIYR9500:
Apenas consideradas responsabilidades/faturas com saldo

## Slide 12: 1.3
1. Status do projeto
Resultados da Área de Capital (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Validação de processo end-to-end (BDR)
Modelo VS JM_GARANT_CTO
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO2 | Diferenças | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO2 | Diferenças
Financeira | 8 489 | 8 488 | -1 | 689 000 109 | 688 999 955 | -154
Imóvel | 373 081 | 373 081 | 0 | 58 794 556 497 | 58 794 556 497 | 0
Pessoais | 371 199 | 371 190 | -9 | 24 434 475 009 | 24 434 368 942 | -106 067
Total | 752 769 | 752 760 | -10 | 83 918 031 616 | 83 917 925 394 | -106 221
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 27 de abril.
2. Tabela JM_GARANT_CTO carregada na BDR2 e resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias (GT015).
Exemplo de Garantias Pessoais:
O tratamento da escolha do cliente/ caução atribuído por responsabilidade do modelo não está a ser corretamente aprovisionado. A BDR não observa a chave de cauções para garantias pessoais, considerando que 1 responsabilidade com 2 cauções e o mesmo cliente são registos duplicados descartando aleatoriamente um dos registos por chave primária.
GT015 |  |  |  |  |  |  |  | 
tipologia | origem | mavaliaa | cempresa | ckbalcao | cknumcta | zdeposit | processo | zcliente
PES | CS | 12306.18 | 31 |  |  | 862304880273620 | 0008019759320810000000009 | 2100189981
PES | CS | 12306.18 | 31 |  |  | 862304880273620 | 0008019759320810000000001 | 2100189981
Exemplo de Garantias Financeiras:
O tratamento da chaves da responsabilidade do modelo para a tabela output gt015 não está a ser refletido no código de produto/subproduto da responsabilidade, duplicando registos. A BDR descarta aleatoriamente um dos registos duplicados por chave primária.
GT015 |  |  | GT015 |  |  |  |  | 
tipologia | origem | mavaliaa | cempresa | ckbalcao | cknumcta | zdeposit | ckprodut | cksubpro
FIN | CS | 154.22 | 31 | 0000 | 00826406001 | 000000000000000 | 020 | 000
FIN | CS | 444.34 | 31 | 0000 | 00826406001 | 000000000000000 | 020 | 170
Registo eliminado pela processo da BDR
Registo eliminado pela processo da BDR

## Slide 13: 1.4
1. Status do projeto
Resultados da Área de Capital (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Impactos Capital
Impactos Capital
 |  | RWA |  | 
Casuística | # Registos4 | IRB | STD | Total
Diferenças de Metodologia | 3 769 | -2 593 801 | -706 | -2 594 507
Em resolução | 163 | 187 188 | 79 | 187 268
Em análise | 541 | -1 791 715 | -19 738 | -1 811 454
Impacto Global |  | -4 198 328 | -20 365 | -4 218 692
Outras Diferenças * |  | -139 548 439 | -2 228 185 | -141 776 624
* Foram identificadas diferenças não inerentes ao novo modelo de garantias, que se desagregam em:
Erros do motor (falha na identificação do cliente – IDNUMCLI = 0) | - 130M €
Alteração de marcação de reestruturados | - 10M €
Diferenças de Reconciliação que são apenas calculadas na BDR1 | -1M €
Outras diferenças | -0.1M €
 | RWA |  |  | EAD |  | 
Método | BDR23 | BDR12 | Diferenças | BDR2 | BDR1 | Diferenças
IRB | 10 838 337 267 | 10 982 084 034 | -143 746 767 | 34 092 453 552 | 34 607 992 164 | -515 538 612
STD | 1 313 080 337 | 1 315 328 886 | -2 248 550 | 16 509 804 582 | 17 114 429 698 | -604 625 116
Total | 12 151 417 604 | 12 297 412 921 | -145 995 317 | 50 602 258 134 | 51 722 421 862 | -1 120 163 728
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 27 de abril.
2. BDR1 resulta do processo atual do BIYR9500.
3. BDR2 resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias.
4. Universo definido com base na combinação entre o método de cálculo de capital, segmento e contrato BDR.

## Slide 14: 1.5
1. Status do projeto
Resultados da Área de Imparidade (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Validação de processo end-to-end (Input de Imparidade)
Modelo VS Input Imparidade
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias2 | Input Imparidade | Diferenças | Novo Modelo Garantias | Input Imparidade | Diferenças
Financeira | 7 465 | 7 465 | 0 | 689 000 109 | 689 000 109 | 0
Imóveis (exc Leasing) | 368 076 | 368 076 | 0 | 57 290 731 815 | 57 290 731 815 | 0
Imóveis Leasing | 5 005 | 5 005 | 0 | 1 503 824 682 | 1 503 824 682 | 0
Pessoais (exc Leasing&Factoring) | 336 870 | 336 870 | 0 | 22 755 708 277 | 22 755 708 277 | 0
Pessoais Leasing | 33 731 | 33 731 | 0 | 1 589 008 761 | 1 589 008 761 | 0
Pessoais Factoring | 9 039 | 119 204 | -110 165 | 89 757 971 | 22 713 516 495 | -22 623 758 524
Total | 760 186 | 870 351 | -110 165 | 83 918 031 615 | 106 541 790 139 | -22 623 758 524
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 20 de março(imparidade) e 16 de abril (Modelo).
2. Granularidade do Modelo de Garantias foi convertida para a granularidade de contract_id/guarantee_id de imparidade para facilitar a análise.
Diferenças identificadas:
Factoring:
  Abertura da chave agregada pelo processo de Imparidade (ex: inclusão de faturas sem recurso, desmultiplicação do saldo)

## Slide 15: 1.6
1. Status do projeto
Resultados da Área de Imparidade (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1 | Impactos provisões
Foi realizada uma comparação entre provisões calculadas em produção e provisões calculadas utilizando o input com as correções mais recentes e foram obtidos os seguintes resultados:
Total de contratos com diferenças de provisão: 762
Aumento na provisão, da Análise Coletiva, apurada face ao rácio de Janeiro de 2023 em produção: +33k€. Todas as alterações estão relacionadas com correções implementadas no Modelo:
Input produção vs Input atualizado
Justificação | Impacto | #Contratos | Provisão Simulada | Provisão Produção | Diferença
1. Correção do Asset Class | Perda e redução do valor de colaterais | 358 | 955 992 | 879 211 | 76 781
2. Alteração do mapeamento do valor do imóvel da GPT39 | Redução do valor de colaterais | 28 | 6 617 | 3 628 | 2 989
3. Alteração do mapeamento do saldo da responsabilidade | Alteração do rateio dos colaterais | 35 | 99 764 | 99 859 | -95
4. Correção no universo de Leasing Imobiliário | Inclusão de novos colaterais | 19 | 9 285 | 17 795 | -8 510
5. Inclusão do universo de responsabilidades das Carteiras | Inclusão de novos colaterais e alteração do rateio | 68 | 171 465 | 176 987 | -5 522
6. Correção da renumeração dos zdeposit | Inclusão de novos colaterais e aumento de valor | 41 | 30 402 | 59 321 | -28 919
7. Dependência do job da tabela de contratos/intervenientes | Inclusão de novos colaterais | 34 | 217614 | 216540 | 1 074
8. Correção da avaliação proveniente da GPT26 | Alteração do rateio dos colaterais | 15 | 16511 | 12733 | 3 778
9. Correção dos arredodamentos nos cálculos intermédios | Alteração do rateio dos colaterais | 4 | 39 | 39 | 0
10. Correção em confirmação por IT | Inclusão de novos colaterais | 160 | 11096 | 19343 | -8 247
Total |  | 762 | 1 518 785 | 1 485 456 | 33 329
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 20 de março (imparidade) e 16 de abril (Modelo)

## Slide 16: 1.7
1. Status do projeto
 | Fevereiro | 
Resultado do Controlo 1 | Num Controlos | % Controlos
VERMELHO | 4 | 4%
LARANJA | 1 | 1%
AMARELO | 7 | 6%
OK | 97 | 89%
SEM DADOS | 0 | 0%
TOTAL | 109 | 100%
Chart: 
|  |  | Novembro (Mês Ini) | Dezembro | Janeiro | Fevereiro
Vermelho | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4
Laranja | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1
Amarelo | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7
Ok | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 86 | 97
Evolução Temporal
Controlos corrigidos face ao mês anterior: 0
4 (6%)
3 (4%)
3 (3%)
4 (4%)
Descrição | Data Início | Nº de Incidências | Plano de Remediação | Data Fim (previsão) | Responsável
l Garantias imobiliárias com código postal do imóvel com formato incorreto | Fev/23 | 1377 (0,49%) | Em análise por CDO e IT de Empréstimos | TBD | CDO
l Garantias pessoais com percentagem de cobertura com formato incorreto (igual a 0) | Fev/23 | 5670 (1,45%) | Em análise com Operações de Serviço de Crédito | TBD | CDO
l Títulos com código do depositário de títulos com valores fora do catálogo | Fev/23 | 1 (1,37%) | Análise e correção manual dos casos por operações | TBD | CDO
l Garantias cuja moeda é diferente de euro e que não foram contravaloradas | Fev/23 | 10 (7,09%) | Em análise por CDO e equipa IT do projeto | TBD | CDO
 Resp. no modelo que não se encontram na tabela de interv nem em contabilidade | Fev/23 | 2917 (0,59%) | Resolvido em versão de testes do modelo de garantias | TBD | CDO, IT
1 O universo dos controlos tem como base o universo do novo Modelo único de Garantias, mesmo quando a informação relativa a determinado atributo não se encontra no Modelo.
Módulo de Controlos Garantias (relativo a 28 de Fevereiro 2023)1

## Slide 17: Entrada em produção
02

## Slide 18: 2.1
Quadro Resumo de Resultados (relativo a 30 de Abril 2023)1
Apresentação de análises/resultados sobre a entrada em produção na data de referência 30 de Abril 2023:
2. Entrada em produção
Aquando da comparação entre Modelo de Garantias e BIYR9500, observam-se resultados semelhantes aos observados em âmbito de testes e em produção, para as datas de referência de Fevereiro e Abril, respetivamente.
A
As variações verificadas entre Modelo de Garantias FEVEREIRO e ABRIL não foram significativas, justificando-se pelas variações inerentes a uma nova data de referência. Adicionalmente, verificam-se resultados semelhantes no módulo de controlos de garantias nas 2 datas de referência.
B
O cálculo de impactos por parte da Área RDS/Modelos encontra-se em curso.
E
WIP
O cálculo de Impactos nos valores de colaterais reportados por parte da Área Contabilidade encontra-se em curso.
F
WIP
As casuisticas e nº de registos descartados na BDR a Abril encontram-se em linha com o identificado na data de referência de Fevereiro (análise de fluxo Modelo de Garantias e JM_GARANT_CTO)
C
A variação de impactos em capital (RWA) entre as datas de referência de Março e Abril foram semelhantes aos impactos calculados na data de referência de Fevereiro (estes impactos dizem respeito apenas a efeitos resultantes do novo modelo de garantias).
D

## Slide 19
 | BIYR2500 (1) |  | Novo Modelo de Garantias (2) |  | ∆ (2-1) |  |  | % Diferenças (MAVALIAA) | 
Tipo | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA |  | Abril | Fevereiro
Factoring | 931 | 105 997 481 | 11 174 | 105 997 395 | 10 243 | -86 |  | 0% | 0%
Pessoais (excl. Leasing e Factoring)2 | 393 158 | 33 810 921 535 | 358 877 | 22 339 424 470 | -34 281 | -11 471 497 065 |  | -34% | -35%
Financeiras | 7 515 | 1 224 624 975 | 7 419 | 679 782 825 | -96 | -544 842 150 |  | -44% | -44%
Imóveis (excl. Leasing) | 365 635 | 58 242 381 158 | 400 688 | 57 540 767 658 | 35 053 | -701 613 499 |  | -1% | -1%
Leasing Pessoais 2 | 37 874 | 1 644 913 876 | 33 492 | 1 586 399 717 | -4 382 | -58 514 159 |  | -4% | -5%
Leasing Imóveis | 5 155 | 1 516 393 961 | 4 941 | 1 492 878 316 | -214 | -23 515 645 |  | -2% | -2%
Total | 810 268 | 96 545 232 985 | 816 591 | 83 745 250 380 | 6 323 | -12 799 982 605 |  |  | 
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 16 de abril.
2. A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)
2. Entrada em produção
Detalhe:
Aquando da comparação entre Modelo de Garantias e BIYR9500, observam-se resultados semelhantes aos observados em âmbito de testes e em produção, para as datas de referência de Fevereiro e Abril, respetivamente.
A

## Slide 20
 | Abril | 
Resultado do Controlo 1 | Num Controlos | % Controlos
VERMELHO | 3 | 4%
LARANJA | 2 | 1%
AMARELO | 9 | 6%
OK | 99 | 89%
SEM DADOS | 0 | 0%
TOTAL | 113 | 100%
Chart: 
|  | Novembro (Mês Ini) | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril
Vermelho | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
Laranja | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2
Amarelo | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9
Ok | 0 | 61 | 69 | 86 | 97 | 95 | 99
Evolução Temporal
Controlos corrigidos face ao mês anterior: 0
3 (4%)
4 (4%)
4 (4%)
3 (3%)
1 O universo dos controlos tem como base o universo do novo Modelo único de Garantias, mesmo quando a informação relativa a determinado atributo não se encontra no Modelo.
2. Entrada em produção
Descrição | Data Início | Nº de Incidências | Plano de Remediação | Data Fim (previsão) | Responsável
l Garantias imobiliárias com código postal do imóvel com formato incorreto | Fev/23 | 1414 (0,50%) | Em análise por CDO e IT de Empréstimos | TBD | CDO, IT Emp.
l Garantias pessoais com percentagem de cobertura com formato incorreto (igual a 0) | Fev/23 | 3590 (0,95%) | Em análise com Operações de Serviço de Crédito | TBD | CDO, Op. CS
l Títulos com código do depositário de títulos com valores fora do catálogo | Abr/23 | 1 (1,21%) | Plano de correção definido por IT | TBD | CDO, IT
 Garantias cuja moeda é diferente de euro e que não foram contravaloradas | Fev/23 | 10 (3,33%) | Em análise por CDO e equipa IT do projeto | TBD | CDO, IT modelo
 CC, TT ou FU dados como garantia com saldo contab. < ao montante cativo total | TBD | 139 (2,17%) | Em análise por CDO e Operações | TBD | CDO, Op.
As variações verificadas entre Modelo de Garantias FEVEREIRO e ABRIL não foram significativas, justificando-se pelas variações inerentes a uma nova data de referência. Adicionalmente, verificam-se resultados semelhantes no módulo de controlos de garantias nas 2 datas de referência.
B
Detalhe:

## Slide 21
 | # Registos |  |  | Valor de avaliação |  | 
Tipologia | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO2 | Diferenças | Novo Modelo Garantias | JM_GARANT_CTO2 | Diferenças
Financeira | 8 141 | 8 140 | -1 | 679 782 825 | 679 782 516 | -308
Imóvel | 369 444 | 369 444 | 0 | 59 033 645 974 | 59 033 645 974 | 0
Pessoais | 371 199 | 371 190 | -9 | 24 031 821 582 | 24 031 715 515 | -106 067
Total | 748 784 | 748 774 | -10 | 83 745 250 380 | 83 745 144 005 | -106 375
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 27 de abril.
2. Tabela JM_GARANT_CTO carregada na BDR2 e resulta do processo utilizando o Novo Modelo de Garantias (GT015).
2. Entrada em produção
As casuisticas e nº de registos descartados na BDR a Abril encontram-se em linha com o identificado na data de referência de Fevereiro (análise de fluxo Modelo de Garantias e JM_GARANT_CTO)
C
Detalhe:

## Slide 22
 |  | RWA |  | 
Casuística | # Registos4 | IRB | STD | Total
Diferenças de Metodologia | 123 031 | -4 256 526 | -2 328 469 | -6 584 994
Em resolução | 13 492 | -2 495 169 | -368 051 | -2 863 220
Em análise | 6 018 | 2 375 903 | 4 952 780 | 7 328 683
Impacto inerentes a garantias |  | -4 375 791 | 2 256 260 | -2 119 531
Diferenças de Reconciliação (Cont/Cargabal) |  | 0 | 19 099 624 | 19 099 624
Alteração PD |  | 30 110 172 | 0 | 30 110 172
Alteração LGD |  | -1 787 311 | 0 | -1 787 311
Variações de Universo |  | -28 156 740 | -5 242 416 | -33 399 157
Mudanças no rácio atual |  | -16 508 261 | -14 901 741 | -31 410 002
Impactos não inerentes – ENC |  | 0 | 13 090 879 | 13 090 879
Outras Diferenças |  | -150 845 531 | 20 982 025 | -129 863 507
Notas adicionais:
Para os impactos inerentes a garantias não foi possível isolar o efeito de variações "normais" de mudança de rácio, incluindo, por exemplo, variações na EAD;
As restantes diferenças dizem respeito a contratos para os quais:
  Não existe garantia associada em nenhum dos rácios;
  Existe garantia(s) associada(s) em pelo menos um dos rácios, no entanto existe o descarte das mesmas;
  A(s) garantia(s) utilizada(s) são exatamente iguais entre os rácios.
A casuistica "Variações de Universo" engloba as seguintes situações: variações de EAD, novos contratos, contratos desaparecidos ou Diferenças no valor do LTV.
A casuistica "Mudanças no rácio atual" diz respeito a contratos para os quais a garantia era descartada em março e a abril é utilizada.
Para a casuistica "Outras Diferenças" não foi possível aferir a razão da variação verificada no montante de RWA, uma vez que os contratos em questão cumprem todos os requisitos identificados no ponto 2
 | RWA |  |  | EAD |  | 
Método | Abril3 | Março2 | Diferenças | Abril3 | Março2 | Diferenças
IRB | 10 231 633 092 | 10 403 196 555 | -171 563 463 | 32 535 752 617 | 32 911 360 189 | -375 607 572
STD | 1 310 323 255 | 1 275 038 624 | 35 284 631 | 16 509 804 582 | 17 974 054 454 | -1 464 249 872
Total | 11 541 956 347 | 11 678 235 179 | -136 278 831 | 49 045 557 199 | 50 885 414 643 | -1 839 857 444
1. Resultados obtidos sobre a execução realizada no dia 27 de abril.
2. Resultados obtidos à data de referência de Março resultam do processo do BIYR9500 (antes da entrada em produção do Novo Modelo de Garantias).
3. Resultados obtidos à data de referência de Abril resultam do processo do BIYR9500 (após a entrada em produção do Novo Modelo de Garantias).
4. Universo definido com base na combinação entre o método de cálculo de capital, segmento e contrato BDR.
2. Entrada em produção
A variação de impactos em capital (RWA) entre as datas de referência de Março e Abril foram semelhantes aos impactos calculados na data de referência de Fevereiro (estes impactos dizem respeito apenas a efeitos resultantes do novo modelo de garantias).
D
Detalhe:

## Slide 23: Próximos Passos
03

## Slide 24
3. Próximos Passos
ID | Temas | Status | Área responsável | # Responsabilidade/ Processo | MAVALIAA
1 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Imobiliárias | Em curso | CDO | 134 | 255 326
2 | Definição de metodologia para aprovisionamento das avaliações de Leasing Imobiliário que “regressaram” da aplicação de contencioso. | Em curso | CDO / Leasing | 190 | -22 705 006
3 | Análise de diferenças de montantes de avaliação do universo de garantias Pessoais. | Em curso | CDO | 6171 | 29 049 891
4 | Análise e resolução de diferenças entre as tabelas de output do Modelo de Garantias (GT015) e BDR (JM_GARANT_CTO) | Em curso | CDO / IT | 10 | - 106 375
5 | Continuação da análise de impactos na ótica da área de Capital | Em curso | CDO / Capital | n/a | 
6 | Realização de documentação funcional do Novo Modelo de Garantias | Por iniciar | CDO | n/a | 
7 | Implementação de novos requisitos/melhorias identificadas no processo | Em curso | CDO / IT | n/a | 
8 | Ingestas de tabelas de Factoring que foram recentemente adicionadas ao processo e ainda encontram-se a ser carregadas manualmente | Em curso | IT | n/a | 
9 | Calenderização do re-apontar a CRC e porfolios de securitização para o novo modelo de garantias | Em curso | IT | n/a | 
10 | Implementação de controlos de Qualidade de Dados | Em curso | CDO | n/a | 
* A granularidade utilizada para análise foi ao nivel do bem (garantia pessoal – Cliente)